

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РЕМОНТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**19.04.2018 №75 с. Ремонтное**

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на

территории Ремонтненского сельского

поселения на 2018-2020 годы»

В соответствии сФедеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 23.11.2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказом Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 04.04.2018 №67 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ремонтненского сельского поселения на 2018-2020 годы» согласно Приложениям № 1-2 к настоящему постановлению.
2. Сектору экономики и финансов Администрации Ремонтненского сельского поселения (Платоновой Т.И.) предусмотреть средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ремонтненского сельского поселения на 2018-2020 годы».
3. Установить, что в ходе реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ремонтненского сельского поселения на 2018-2020 годы» в отдельные мероприятия могут уточняться, а финансирование мероприятий подлежит корректировке в объеме утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год.
4. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ремонтненского сельского поселения в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ремонтненского

сельского поселения А.Я. Яковенко

УТВЕРЖДЕНА

Постановление Главы Администрации

Ремонтненского сельского поселения

Ростовской области

№ 75 от 19.04.2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ремонтненского сельского поселения

на 2018-2020 годы»

2018 г.

Приложение№1

к программе Ремонтненского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

Ремонтненского сельского поселения»

от 19.04.2018 №75

1. **ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ремонтненского сельского поселения

на 2018-2020 годы»

**(далее - Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной  Программы | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ремонтненского сельского поселения  на 2018-2020 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Ремонтненского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Ремонтненского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | -подпрограмма «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях Ремонтненского сельского поселения»;-подпрограмма «Энергосбережение сетей уличного освещения на территории Ремонтненского сельского поселения». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели Программы | -обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  -снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов |
| Задачи Программы | -сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг;  -снижение удельных показателей потребления топлива и энергоресурсов при производстве энергоемких видов продукции, в общественных и жилых зданиях;  -повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;  -совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по производству, передаче и потреблению энергетических ресурсов;  -осуществление стопроцентных расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;  -обеспечение замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;  -популяризация применения мер по энергосбережению;  создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование комплексных мер по энергосбережению, повышению энергоэффективности. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;  -улучшение качества жизни населения за счет перехода на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | 2018 год –200 тыс.р. 2019 год –150 тыс.р.  2020 год -150 тыс.р. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета к 2020 году - в 1,5 раза;  - обеспечение 100 % проведения обязательных энергетических обследований к 2020 году;  - обеспечение 100% замены ламп накаливания для освещения на энергосберегающие, в том числе не менее 30 % объема на основе светодиодов |

# Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

# ее решения программными методами

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергетической эффективности.

С учетом постоянного роста тарифов и цен на топливно-энергетические ресурсы бесхозяйственное, энергорасточительное и неэффективное использование энергетических ресурсов становится недопустимым. Это обстоятельство является определяющим для того, чтобы проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности стала приоритетной в работе органов исполнительной власти. Повышение энергетической эффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики, и позволит:

- сократить расходы бюджета (более эффективное использование ресурсов в бюджетной сфере приведет к ежегодной экономии 3 – 5 процентов бюджетных средств).

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, заключающихся в разработке, принятии и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Ремонтненского сельского поселения, и прежде всего, в жилищном фонде, муниципальных учреждениях.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала поселения, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства территории, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи Программа непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития Ремонтненского сельского поселения.

Программа разработана на основе Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 23.11.2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказа Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Реализация мероприятий Программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения поселения, энергетической безопасности.

Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

Высокие затраты на оплату энергоресурсов при ограничениях на рост тарифов не позволят адекватно обеспечивать энергоресурсами объекты промышленности сельского хозяйства и коммунального комплекса, а также сформировать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры.

# Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

2.1.Основными целями программы являются:

улучшение качества жизни населения Ремонтненского сельского поселения за счет перехода экономики, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;

обеспечение повышения энергетической эффективности на территории поселения за счет организации процесса энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2.2. Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:

2.2.1. Сокращение в сопоставимых условиях расходов на оплату коммунальных услуг.

2.2.2. Снижение удельных показателей потребления топлива и энергоресурсов при производстве энергоемких видов продукции, в общественных и жилых зданиях.

2.2.3. Повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов.

2.2.4. Совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по производству, передаче и потреблению энергетических ресурсов.

2.2.5.  Осуществление расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета.

2.2.6. Обеспечение замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 30 процентов объема на светодиодные.

2.2.7. Популяризация энергосбережения среди населения, предприятий, организаций и учреждений поселения;

2.2.8. Создание условий по привлечению внебюджетных источников для финансирования комплексных мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.3. Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:

2.3.1. Сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета.

2.3.2. Обеспечение проведения обязательных энергетических обследований зданий.

2.3.3. Обеспечение в бюджетной сфере замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 30 процентов объема на светодиодные.

2.3.4. Снижение объема потребления энергетических ресурсов, в том числе в жилищном фонде поселения.

Программа рассчитана на период с 2018 по 2020 годы. Этапы реализации программы не выделяются.

**Раздел III. Система программных мероприятий**

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках следующих подпрограмм:

# -подпрограмма «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях Ремонтненского сельского поселения»;

# -подпрограмма «Энергосбережение сетей уличного освещения на территории Ремонтненского сельского поселения».

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется фактором - необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития энергосбережения, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенному повышению энергетической эффективности для поселения в целом.

# 3.1 Подпрограмма «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях Ремонтненского сельского поселения».

3.1. Паспорт подпрограммы «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях Ремонтненского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  | подпрограмма «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях Ремонтненского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |
| Соисполнитель подпрограммы |  | отсутствует |
| Участники подпрограммы |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы |  | отсутствуют |
| Цели подпрограммы |  | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  Снижение потерь энергоресурсов.  Улучшение экологической ситуации. |
| Задачи подпрограммы |  | Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  | Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.  Улучшение качества жизни населения за счет перехода на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2018 – 2020 годы,  этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы  государственной  программы |  | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 – 2020 годы составляет 0,0 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | Экономия энергоресурсов.  Повышение уровня ответственности в энергосбережении.  Обеспечение проведения обязательных энергетических обследований. |

# 3.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях Ремонтненского сельского поселения».

По состоянию на 01.01.2018 года общая площадь жилищного фонда Ремонтненского сельского поселения составляет 120 тыс. кв.м. из которых 0,8 тыс. кв.м. находятся в муниципальной собственности муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение». Количество жилых домов (индивидуально-определенных зданий) – 1840, многоквартирных домов – 289, 264 из которых дома блокированной застройки.

Принятие Закона №261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» создало предпосылки и дало импульс для развития энергосбережения во всех направлениях.

Для уточнения и решения проблем энергосбережения в конкретной бюджетной организации необходимо проведение энергетического обследования. В ст. 16 Закона №261-ФЗ для учреждений, как и иных организаций с участием муниципального образования, установлено требование о проведении обязательного энергетического обследования. Объектом энергетического обследования являются не отдельные здания и, строения и сооружения, принадлежащие на праве оперативного управления (находящиеся на балансе учреждения), а в целом учреждение, включая все его структурные подразделения.

По результатам энергетического обследования составляется энергетический паспорт организации как потребителя энергетических ресурсов.

Однако, при всем понимании необходимости работ по энергосбережению, мероприятия по повышению энергоэффективности в бюджетном секторе до сих пор проводятся с большим трудом.

Кроме того, существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда, так и в учреждениях (соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация распределения и потребления энергии, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов, в особенности для многоквартирных домов из сборного железобетона).

Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергосбережения жителей. В настоящей программе предусматривается реализовать в массовом порядке мероприятия социальной рекламы и агитации.

3.1.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, а также улучшение качества жизни населения за счет перехода на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3.1.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.).

Проведение энергетических обследований.

Утепление фасадов, входных дверей, окон, чердачных перекрытий и подвалов.

3.1.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

На мероприятия подпрограммы не предусматривается финансирование местного бюджета.

# 3.2. Подпрограмма «Энергосбережение сетей уличного освещения на территории Ремонтненского сельского поселения».

# 3.2.1. Паспорт подпрограммы «Энергосбережение сетей уличного освещения на территории Ремонтненского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  | подпрограмма «Энергосбережение сетей уличного освещения на территории Ремонтненского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |
| Соисполнитель подпрограммы |  | отсутствует |
| Участники подпрограммы |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы |  | отсутствуют |
| Цели подпрограммы |  | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  Снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов. |
| Задачи подпрограммы |  | Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  | Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2018 – 2020 годы,  этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы  государственной  программы |  | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 – 2020 годы составляет 500,0 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2018 год – 200,0 тыс. рублей;  2019 год – 150,0 тыс. рублей;  2020 год – 150,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | Экономия энергоресурсов.  Повышение уровня ответственности в энергосбережении |

# 3.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Энергосбережение сетей уличного освещения на территории Ремонтненского сельского поселения»

На территории Ремонтненского сельского поселения протяженность сетей уличного освещения -62,39 км.

Количество светоточек уличного освещения – 0,741 тыс.шт.,

в том числе мощностью по технологиям:

светодиодные – 0,105 тыс.шт.,

натриевые – 0,636 тыс.шт.

В настоящее время на территории Ремонтненского сельского поселения необходимо провести мероприятия по модернизации сетей уличного освещения.

3.2.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты,   
сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам.

3.2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.

3.2.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

**Раздел IV. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы**

1. Оценка эффективности муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения (далее – муниципальная программа) осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Ремонтненского сельского поселения.

2. Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

3. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

4. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

4.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

4.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

4.3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за единицу принимается наступление события, за ноль – ненаступление события.

4.4. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

5. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.1. Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

5.2. Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

6.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджетов и бюджеты сельских поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

6.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

6.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и бюджеты сельских поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

6.4. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и бюджеты местных поселений по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета.

6.5. Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

7. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

8. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Приложение№2

к программе Ремонтненского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

Ремонтненского сельского поселения»

от 19.04.2018 №75

Мероприятия и объемы финансирования

по реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Ремонтненского сельского поселения на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) | | | Ожидаемые результаты и эффективность мер |
| 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Программа Ремонтненского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ремонтненского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 2018-2020 | Администрация Ремонтненского сельского поселения | 200,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях Ремонтненского сельского поселения» | 2018-2020 | Администрация Ремонтненского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | 2018-2020 | Администрация Ремонтненского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Экономия энергоресурсов |
| 1.2 | Проведение энергетических обследований | 2018-2020 | Учреждения, расположенные на территории Ремонтненского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Формирование энергетических паспортов и мероприятий |
| 1.3 | Утепление фасадов, входных дверей, окон, чердачных перекрытий и подвалов | 2018-2020 | Администрация Ремонтненского сельского поселения, учреждения, расположенные на территории поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Экономия энергоресурсов |
| 2 | Подпрограмма «Энергосбережение сетей уличного освещения на территории Ремонтненского сельского поселения» | 2018-2020 | Администрация Ремонтненского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Мероприятия по ремонту светильников, замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. | 2018-2020 | Администрация Ремонтненского сельского поселения | 200,0 | 150,0 | 150,0 | Повышение уровня ответ­ственности в энергосбере­жении |