В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» Администрацией Ремонтненского сельского поселения 04.06.2019г. заключен муниципальный контракт «Благоустройство парка села Ремонтное, расположенное по адресу: Ростовской области, Ремонтненский район, с.Ремонтное, между ул. Ленинская и ул.Октябрьская с западной стороны центральной площади» с ГУП РО «РостовАвтоДор».

19.06.2019 г. заключен муниципальный контракт по осуществлению строительного контроля при выполнении работ на объекте «Благоустройство парка села Ремонтное, расположенное по адресу: Ростовской области, Ремонтненский район, с.Ремонтное, между ул. Ленинская и ул.Октябрьская с западной стороны центральной площади» с ООО «Строитель» .

С 01.07.2019 г. подрядчик приступил к выполнению работ по демонтажу на территории парка.

