

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РЕМОНТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**01.12.2017 №132 с. Ремонтное**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**территории муниципального образования**

**«Ремонтненское сельское поселение на 2018-2022 годы»**

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016г №10), руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04. 2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 13апреля 2017г №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение на 2018-2022 годы» согласно Приложениям № 1-6 к настоящему постановлению.
2. Установить, что в ходе реализации программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение на 2018-2022 годы» в отдельные мероприятия могут уточняться, а финансирование мероприятий подлежит корректировке в объеме утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год.
3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ремонтненского сельского поселения в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального

обнародования, но не ранее 01 января 2018г.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ремонтненского

сельского поселения А.Я. Яковенко

УТВЕРЖДЕНА

Постановление Главы Администрации

Ремонтненского сельского поселения

Ростовской области

№ \_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение

на 2018-2022 годы»

2017 г.

Приложение №1

1. **ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной**

**городской среды территории муниципального образования**

**«Ремонтненское сельское поселение на 2018-2022 годы»**

**(далее - Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной  Программы | «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение на 2018-2022 годы» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Федеральный Проект постановления правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды " |
| Заказчик Программы | Администрация Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области (далее - Ремонтненское сельское поселение) |
| Разработчик Программы | Администрация Ремонтненского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Ремонтненского сельского поселения |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ремонтненского сельского поселения и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Ремонтненского сельского поселения.  2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории Ремонтненского сельского поселения  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий Ремонтненского сельского поселения |
| Перечень основных  мероприятий  Программы | 1. формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 2. формирование современной городской среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий; 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями; 4. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; 5. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; 6. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; 7. Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; 8. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; 9. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; 10. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Срок реализации Программы | 2018 - 2022 годы |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансовых средств  1416 тыс. руб.,  из них:  федеральный бюджет -0  .;  областной  бюджет – 1355,3 тыс. руб. ;  местный бюджет – 60,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит:  1. Увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям.  2. Увеличить долю благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования. |

1. **Характеристика текущего состояния благоустройства в муниципальном образовании «Ремонтненское сельское поселение»**

Площадь территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» составляет 455,445 кв. км. На начало 2017 года численность населения муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» составила 6844 человек.

Одним из приоритетных направлений развития Ремонтненского сельского поселения является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

Анализ сферы благоустройства в Ремонтненском сельском поселении показал, что в вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

В Ремонтненском сельском поселении имеются территории общего пользования (центральные улицы, площадь, парк и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- озеленение территорий общего пользования;

2) благоустройство дворовых территории, в том числе:

- минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн.

- дополнительный перечень работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение, ремонт имеющейся или устройство новых дождевых канализаций, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости), устройство пандусов, устройство контейнерных площадок.

Вместе с тем присутствует необходимость в обеспечении проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. Восстановление асфальтобетонного покрытия, бордюрного ограждения и восстановление ландшафтного дизайна, что является одной из затратных статей расходов. Привлечение средств областного бюджетов позволит увеличить темпы роста благоустройства территорий общего пользования.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ремонтненского сельского поселения, а также территорий общего пользования с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

**3. Приоритеты реализуемой политики на территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение», цели, задачи.**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации.

Муниципальная программа разработана на основании методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы, утвержденного постановлением администрации Ремонтненского сельского поселения от 11.08.2017 № 96.

Одним из главных приоритетов развития территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является неотъемлемой составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни селян. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площади, улиц, пешеходных зон, парка, иных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий к уровню, соответствующему современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населения на территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение».

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение».

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение».

Программный метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Также, при необходимости, учитывается синхронизация муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании «Ремонтненское сельское поселение» программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов.

**3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2018 по 2022 годы.

**4. Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы.**

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы на уровне муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» утверждено постановление администрации Ремонтненского сельского поселения от 11.08.2017 № 96 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение на 2018-2022 годы», предусматривающее в том числе, формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы. Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по подготовке и реализации муниципальной программы муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение на 2018-2022 годы».

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, обсуждения дизайн-проектов, координации за ходом проведения и приемки выполненных работ.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием «Ремонтненское сельское поселение» условий предоставления субсидий будет осуществляться министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области - главным распорядителем средств бюджета области.

5. **Описание подпрограмм и целевых индикаторов их выполнения**

В рамках программы «Формирование современной городской среды, включены две подпрограммы:

* + - 1. «Благоустройство общественных территорий Ремонтненского сельского поселения»;
      2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ремонтненского сельского поселения».

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Ремонтненского сельского поселения» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) капитальный ремонт, ремонт наиболее посещаемых тротуаров;

2) обустройство мест массового отдыха населения (парка).

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

на мероприятие по ремонту наиболее посещаемых муниципальных территорий устанавливается следующий целевой индикатор.

Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P3 = A - B, где:

P3 - увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

А - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в отчетном году, процентов;

В - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в году, предшествующем отчетному году, процентов.

4) на мероприятие по обустройству мест массового отдыха населения (парков) устанавливается следующий целевой индикатор.

Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков).

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P4 = A / B x 100,

где:

P4 - доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков);

A - количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), единиц;

B - общее количество мест массового отдыха населения (парков), единиц..

* + - 1. Целевой индикатор, характеризующий реализацию подпрограммы дворовых территорий многоквартирных домов Ремонтненского сельского поселения»:

- Увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А - В, где:

Р1 - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;

А - доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году, процентов;

В - доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в году, предшествующем отчетному году, процентов.

2) на мероприятие по благоустройству устанавливается следующий целевой индикатор.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P2 = A / B x 100, где:

P2 - доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями;

A - численность населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, единиц;

B - общая численность населения, единиц.

**6. Перечень подпрограмм муниципальной программы.**

Перечень подпрограмм муниципальной программы определен, исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации и из полномочий и функций отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации «Ремонтненское сельское поселение».

Подпрограммы имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы.

Перечень подпрограмм муниципальной программы приведен в Приложении 2.

Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования реализуется за счет выполнения перечня работ по благоустройству территории мест общего пользования населения, минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

**6.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий.**

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов (асфальтирование);

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек (лавочек);

- установка урн для мусора.

**6.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий.**

-устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

-устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

-устройство асфальтированных дорожек;

-установка детского, игрового, спортивного оборудования;

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

-устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие);

-установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

-устройство наружного освещения детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

-озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, бордюрного камня;

-устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

-устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных лестничных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств: металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

-установка вазонов, цветочниц;

-установка различных арт-фигур, входных арок и декоративных композиций, не относящихся к элементам детского игрового и спортивного оборудования;

- ремонт отмосток многоквартирных домов.

**6.3. Перечень работ по благоустройству территории общего пользования населения.**

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводится по следующим направлениям:

-устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;

-ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;

-установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;

-устройство парковочных карманов;

-установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;

-устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

-установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство иных элементов благоустройства;

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

-устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава), нанесением разметки, устройством трибун;

-установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;

-устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой самонесущего изолированного провода (СИП), установкой светильников;

-озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств: металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

-установка вазонов, цветочниц;

-работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а так же оснований и подиумов под ними.

**7. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав перечня работ.**

Нормативная стоимость работ по благоустройству определяется согласно территориальным сметным нормативам Ростовской области, внесенным приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр в федеральный реестр сметных нормативов.

**7.1. Расчет стоимости работ по благоустройству из минимального перечня работ по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий.**

а) ремонт дворовых проездов и территорий общего пользования населения (асфальтирование) – 1630 руб. за 1 кв.м.;

б) обеспечение освещения дворовых территорий и территорий общего пользования – 75699,76 руб. (установка одной металлической опоры 219 со светодиодным светильником);

в) установка скамейки МФ-303 – 7879 руб.;

г) установка скамейки «Ретро» - 14 900 руб.;

д) установка урн для мусора МФ – 316 – 3883 руб.;

**7.2. Визуализация объектов благоустройства в соответствии с минимальным перечнем работ.**

Визуализация объектов благоустройства в соответствии с минимальным перечнем видов работ представлена в приложении 6.

**7.3. Расчет стоимости работ по благоустройству из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.**

а) устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия) – 740 руб. за 1 кв.м. щебеночного покрытия, 1800 руб. за 1 кв.м. асфальтового покрытия с бортовым камнем, 1100 руб. за 1 кв.м. асфальтового покрытия без бортового камня;

б) устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов – 1630 руб. за 1 кв.м.;

в) устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки: 1900 руб. - асфальтирование 1 кв.м. дорожки с бортовым камнем; 2700 руб. - устройство 1 кв.м. дорожки из тротуарной плитки с бортовым камнем;

г) установка детского, игрового, спортивного оборудования: спортивный комплекс – 414 000 рублей, детский игровой комплекс – 638940 руб.;

д) устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон): 1886 руб. - 1 кв.м. с подготовкой из асфальта под резиновое покрытие толщиной 15 мм, 1686 руб. - 1 кв.м. с подготовкой из асфальта под резиновое покрытие толщиной 10 мм, 1750 руб. - 1 кв.м. с бетонной установкой под резиновое покрытие толщиной 15 мм, 1550 кв.м. - 1 кв.м. с бетонной подготовкой резиновое покрытие толщиной 10 мм;

е) устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава): 3375 руб. - 1 кв.м. универсальной площадки;

ж) установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок: ограждение газона – 4313 руб. за 1 секцию (0,65мх2,0м); ограждение спортивной площадки – 14100 руб. за 1 секцию (3,1мх2,1м);

з) устройство наружного освещения детских, игровых, спортивных площадок, парковок: 75699,76 руб. – установка 1 металлической опоры со светильником;

и) работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними: в зависимости от веса конструкции (от 1500 руб. до 100000 руб. за элемент);

к) отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, территорий, на которых располагается коврочистка, сушка для белья, вазоны, цветочницы: завоз грунта и планировка – 280 руб. за 1 кв.м., монтаж тротуарного бортового камня – 1150 п.м., монтаж дорожного бортового камня – 1530 п.м.;

л) устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ: 14335 руб. – 1 куб.м – устройство железобетонной подпорной стены;

м) устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных лестничных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями: устройство лестничного марша из бортового камня с ограждением - 1710 руб. – 1 м ступеней;

н) устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения: металлический пандус с устройством ограждения – 8286 руб. – 1 кв.м.;

о) установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот): 1200 руб. за установку 1 металлического столбика;

п) ремонт отмосток многоквартирных домов: 760 руб. – 1 кв.м. асфальтобетонной отмостки.

**8. Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.**

Трудовое участие граждан реализуется при выполнении работ из минимального и дополнительного перечней видов работ и может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

- покраска бордюрного камня;

- озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);

- иные виды работ по усмотрению жителей.

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, предоставляет в администрацию отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

**9. Условия об уровне финансового участия жителей многоквартирных домов.**

Финансовое участие жителей обязательно при благоустройстве объектов, указанных в дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых территорий.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме 2,0 % от общей стоимости таких работ.)

Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на счет муниципального образования.

Реквизиты счета:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | Администрация Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| Сокращенное фирменное | Администрация Ремонтненского сельского |
| наименование | поселения |
| ИНН | 6129005800 |
| КПП | 612901001 |
| ОГРН | 1056129006086 |
| Расчетный счет | 40204810000000000296 |
| Лицевой счет | 03583118940 |
| Банк | ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ |
| БИК | 046015001 |
| ОКПО | 04229047 |
| ОКТМО | 60647472 |
| Адрес | 347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Ленинская, д.94 |

Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию (не менее 2%).

Финансовые средства перечисляются в срок до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте, в котором указываются последствия неисполнения данного обязательства.

В Администрацию Ремонтненского сельского поселения представляются сведения о сумме софинансирования заинтересованных лиц, механизм расчета сбора средств (с 1 жителя, 1 дома, и т.д.), порядок сбора средств, принятые на общих собраниях собственников многоквартирного дома.

Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в конкурсе. Инициативная группа осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД.

Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченными лицами инициативной группы в бюджет Ремонтненского сельского поселения с назначением платежа «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений» или «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений» с указанием наименования мероприятия.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Платежный документ о внесении средств на счет получателя средств передается в бухгалтерию Администрации Ремонтненского сельского поселения. Ведомость сбора средств хранится в Администрации Ремонтненского сельского поселения.

Уполномоченный работник Администрации Ремонтненского сельского поселения проверяет и ведет учет поступивших денежных средств для последующего выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД.

После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования заинтересованных лиц, Администрация Ремонтненского сельского поселения, либо уполномоченный орган на основании Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план - график наименование, виды, сроки и стоимость работ, которые будут осуществляться по каждому виду работ.

Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов с организациями на представленные работы и услуги, путем предоставления подтверждающих документов о выполненных работах и услугах.

Вся информация о расходовании денежных средств подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ремонтненского сельского поселения.

Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.

**10. Условия о проведении работ по благоустройству в части обеспечения доступности для маломобильных групп населения.**

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Ремонтненского сельского поселения от 31.10.2017 г. № 47 «Об утверждении Правил благоустройства территории Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области».

**11. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.**

Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого места общего пользования и состоит из:

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ;

- план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;

- листа визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;

- листа согласования дизайн – проекта.

Лист согласования дизайн-проекта для дворовых территорий подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов, администрация поселения.

Лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования подписывается территориальными общественными самоуправлениями, администрацией поселения, представителями общественных объединений.

При разработке дизайн-проектов возможно привлечение специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников, а также архитекторов.

Дизайн-проект выносится на общественное обсуждение и утверждается протоколом общественного обсуждения.

**12. Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы.**

**12.1. Основные принципы и подходы.**

Основные принципы и подходы по привлечению граждан и общественных организаций к обсуждению проекта муниципальной программы включают в себя следующие мероприятия:

- в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

- все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение»;

- вовлечение школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к развитию муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение».

**12.2. Механизмы и социальные технологии.**

Основными механизмами и социальными технологиями вовлечения граждан и общественных организаций являются:

- внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по благоустройству, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;

- анкетирование, опросы, проведение общественных обсуждений, встречи с жителями, территориальными общественными самоуправлениями;

- участие в общественных обсуждениях представителей общественных организаций, депутатов Собрания депутатов Ремонтненского сельского поселения, политических партий, председателей территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС);

- формирование отчета по итогам встреч и любых других форматов общественных обсуждений, а также видеозаписи самого мероприятия, обеспечение его опубликования на официальном сайте администрации Ремонтненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечение публикации о проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также самого проекта благоустройства.

**12.3. Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу.**

Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, общественных территорий, потенциалов указанных территорий;

- определение основных видов активности, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной общественной территории;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, общественных территорий;

- консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования дворовой территории, общественных территорий;

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, общественных территорий;

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, общественных территорий;

- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, общественных территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных территорий.

**12.4. Информирование жителей, организаций о благоустройстве дворовых территорий, мест общего пользования.**

Информирование жителей, организаций о благоустройстве дворовых территорий, мест общего пользования, планируемых изменениях и возможности участия в этом процессе путем:

- размещения информации на официальном сайте администрации Ремонтненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Обеспечение «онлайн» участия и регулярного информирования о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

- вывешивания информационных стендов, расположенных на территориях проектируемых объектов (дворовой территории, общественной территории);

- информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе через школьные проекты путем организации конкурса рисунков;

- направления индивидуальных приглашений участникам встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использования социальных сетей и интернет-ресурсов для донесения информации до различных общественных и профессиональных сообществ;

- участие специалистов администрации в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, на которых принимаются решения о представлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу;

- организации специалистами администрации поселения отдельных встреч с представителями советов многоквартирных домов, арендаторами жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, действующими на территории муниципального образования Ремонтненского сельского поселения в целях разъяснения им возможностей представления собственниками помещений в многоквартирных домах предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки;

- организации приема заявок на проведение благоустройства дворовых территорий, мест общего пользования администрацией Ремонтненского сельского поселения

**13. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**.

Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы, за счет всех источников финансирования на 2018 – 2022 годы представлен в Приложение 4.

**14.Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр -100%).

- число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

**15. Характеристика вклада администрации Ремонтненского сельского поселения в достижение результатов Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».**

Данная муниципальная программа предусматривает финансирование за счет следующих источников:

- средств федерального бюджета;

- средств бюджета Ростовской области;

- средств бюджета муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение».

Планируется благоустроить 2 дворовых территории и 2 территории общего пользования населения. Муниципальная программа утверждена, в том числе и с учетом мнения жителей муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение», после проведения общественного обсуждения.

В настоящее время проведена работа по инвентаризации дворовых территорий, территорий общего пользования. По итогам инвентаризации и в соответствии с паспортами территорий с картографическими материалами администрацией Ремонтненского сельского поселения составлен паспорт территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» (Приложение 3).

**16. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы.**

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы специалистами администрации Ремонтненского сельского поселения.

**17. План реализации муниципальной программы.**

План реализации муниципальной программы муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение на 2018-2022 годы» представлен в Приложение 5.

**18. Адресные перечни объектов в рамках реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы.**

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования населения, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах приведены в п. п. 18.1, 18.2.

Перечни выполняемых видов работ с адресами территорий, подлежащих благоустройству, отбираются конкурсным путем из общего перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах и утверждаются постановлением администрации Ремонтненское сельского поселения с учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы возможно вносить изменения в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2018-2022 годах в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.

**18.1. Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2018-2022 годах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес объекта** |
| 1 | с.Ремонтное, ул. Пушкина, д.58 |
| 2 | с.Ремонтное, ул. Пушкина, д.60 |
| 3 | с.Ремонтное, ул. Пушкина, д.60А |
| 4 | с.Ремонтное, ул. Пушкина, д.62 |
| 5 | с.Ремонтное, ул. Пушкина, д.64 |
| 6 | с.Ремонтное, ул. Пушкина, д.66 |
| 7 | с.Ремонтное, ул. Пушкина, д.68 |
| 8 | с.Ремонтное, ул. Пушкина, д.70 |
| 9 | с.Ремонтное, ул. Пушкина, д.72 |
| 10 | с.Ремонтное, ул. Пушкина, д.74 |
| 11 | с.Ремонтное, ул. Пушкина, д.76 |
| 12 | с.Ремонтное, ул. Дзержинского, д.68, д.72 |
| 13 | с.Ремонтное, ул. Дзержинского, д. 74 |
| 14 | с.Ремонтное, ул. Ленинская, д.98 |
| 15 | с.Ремонтное, ул. Октябрьская, д.64 |
| 16 | с.Ремонтное, ул. 70 лет Октября, д. 2 |
| 17 | с.Ремонтное, ул. 70 лет Октября, д. 4 |
| 18 | с.Ремонтное, ул. 70 лет Октября, д. 6 |
| 19 | с.Ремонтное, ул. 70 лет Октября, д. 8 |
| 20 | с.Ремонтное, ул. В.Яценко, д.9 |
| 21 | с.Ремонтное, ул. В.Яценко, д.11 |
| 22 | с.Ремонтное, ул. Шелудько, д.8 |
| 23 | с.Ремонтное, ул.Базарная, д.9, д.11 |

**18.2. Адресный перечень территорий общего пользования населения, планируемых к благоустройству**

**в 2018-2022 годах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Территории общего пользования** | |
| **№ п/п** | **Адрес объекта** |
| 1 | Территория парка с. Ремонтное |
| 2. | Центральная площадь с. Ремонтное |

Приложение 2

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм муниципальной программы муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение на 2018-2022 годы»

| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населения  на территории муниципального образования «Ремонтненского сельское поселение» | | | | | | |
| **Подпрограмма №1**  Благоустройство территорий общего пользования населения | Администрация Ремонтненского сельского поселения | 2018 | 2022 | Приведение территорий для отдыха населения в соответствие с Правилами благоустройства | Проведение комплекса работ по благоустройству территорий общего пользования населения | **Показатель 1.1.**  Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий. **Показатель 1.2.** Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования  **Показатель 1.3.** Охват населения благоустроенными территориями общего пользования |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  на территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» | | | | | | |
| **Подпрограмма №2.**  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Ремонтненского сельского поселения | 2018 | 2022 | Приведение дворовых территорий многоквартирных домов в соответствие с Правилами благоустройства | Проведение комплекса работ по благоустройству территорий многоквартирных домов | **Показатель 2.1.** Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.  **Показатель 2.2.** Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов.  **Показатель 2.3.** Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями.  **Показатель 2.4.** Количество благоустроенных дворовых территорий.  **Показатель 2.5.** Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения.  **Показатель 2.6.** Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские игровые площадки и т.д.) |

Приложение 4

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение»

«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение на 2018-2022 годы»

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение»«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение на 2018-2022 годы» | Администрация Ремонтненского сельского поселения | ВСЕГО, в том числе | 0 | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 284,6 |
| Бюджет муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» | 0 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,1 |
| **Подпрограмма №1.**  Благоустройство территорий общего пользования населения  Основное мероприятие  1.1 Благоустройство территорий общего пользования населения | Администрация Ремонтненского сельского поселения | ВСЕГО, том числе | 0 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
| Бюджет муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» | 0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| **Подпрограмма №2.**  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  Основное мероприятие  2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Ремонтненского сельского поселения | ВСЕГО, том числе | 0 | 235,9 | 235,9 | 235,9 | 235,9 |
| Бюджет муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» | 0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |

Приложение 5

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение»

«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение на 2018-2022 годы»

| Наименование контрольного события программы | Ста-тус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| **Контрольное событие**  **№ 1**  Размещение аукционной документации на сайте |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения | до 31.  03. |  |  |  | до 31.  03. |  |  |  | до 31.  03. |  |  |  |
| **Контрольное событие**  **№ 2**  Проведение аукционных торгов |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  | до 30.  05. |  |  |  | до 30.  05. |  |  |  | до 30.  05. |  |  |
| **Контрольное событие**  **№ 3**  Заключение муниципальных контрактов  и начало производства работ |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  | до 30.  06. |  |  |  | до 30.  06. |  |  |  | до 30.  06. |  |  |
| **Контрольное событие**  **№ 4**  Отремонтировано и сдано в асфальтовое покрытие территорий общего пользования |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  | до 30.  11. |  |  |  | до 30.  11. |  |  |  | до 30.  11. |
| **Контрольное событие**  **№ 5**  Установлены и сданы в эксплуатацию осветительные приборы на территориях общего пользования |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  | до 30.  11. |  |  |  | до 30.  11. |  |  |  | до 30.  11. |
| **Контрольное событие**  **№ 6**  Отремонтировано и сдано в эксплуатацию асфальтовое покрытие дворовых территорий |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  | до 30.  11. |  |  |  | до 30.  11. |  |  |  | до 30.  11. |
| **Контрольное событие**  **№ 7**  Установлены и сданы в эксплуатацию осветительные приборы на дворовых территориях |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  | до 30.  11. |  |  |  | до 30.  11. |  |  |  | до 30.  11. |
| **Контрольное событие**  **№ 8**  Отбор дворовых территорий для благоустройства в 2019 году |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  | до 15.  12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие**  **№ 9**  Отбор дворовых территорий для благоустройства в 2020 году |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | до 15.  12. |  |  |  |  |
| **Контрольное событие**  **№ 10**  Составление адресных перечней |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  | до 30.  12. |  |  |  | до 30.  12. |  |  |  | до 30.  12. |
| **Контрольное событие**  **№ 11**  Утверждение постановления администрации Ремонтненского сельского поселения «Об утверждении адресного перечня на последующий год» |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  | до 30.  12. |  |  |  | до 30.  12. |  |  |  | до 30.  12. |
| **Контрольное событие**  **№ 12**  Разработка и утверждение дизайн-проектов |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения | 15.  02. |  |  |  | 15.  02. |  |  |  | 15.  02. |  |  |  |
| **Контрольное событие**  **№ 13**  Подготовка и проверка сметных расчетов |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения | 20.  03. |  |  |  | 20.  03. |  |  |  | 20.  03. |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

благоустройства населенного пункта

муниципальное образование «Ремонтненское сельское поселение» по состоянию на 01.08.2017

1. Дворовые территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Количество территорий: |  |  |
|  | - всего | ед. | 23 |
|  | - полностью благоустроенных\* | ед. | 0 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 |
| 1.3 | Количество Многоквартирных домов (МКД) на территориях: |  |  |
|  | - всего | ед. | 25 |
|  | - на благоустроенных территориях | ед. | 0 |
| 1.4 | Общая численность населения в населенных пунктах свыше 1000 человек | тыс. чел. | 0,719 |
| 1.5 | Численность населения, проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 0 |
| 1.6 | Доля населения с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения в населенном пункте | % | 0 |
| 1.7 | Площадь территорий: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м | 94518,6 |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м | 0 |
| 1.8 | Количество и площадь площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | - детская площадка | ед. /кв. м | 0/0 |
|  | - спортивная площадка | ед. /кв. м |
|  | - контейнерная площадка (выделенная) | ед. /кв. м | 0/0 |

2. Общественные территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Количество территорий всего, из них: | ед. | 2 |
|  | - территории массового отдыха населения (скверы и т.п.) | ед. | 2 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. | 2 |
| 2.2 | Количество благоустроенных общественных территорий всего, из них: | ед. | 0 |
|  | - территории массового отдыха населения (скверы и т.п.) | ед. | 0 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. | 0 |
| 2.3 | Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий | % | 0 |
| 2.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 6,844 |
| 2.5 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, чел. | тыс. чел. | 1,711 |
| 2.6 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий\*\* | % | 25 |
| 2.7 | Площадь территорий всего, из них: | кв. м | 49550 |
|  | - территории массового отдыха населения (скверы и т.п.) | кв. м | 45800 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м | 3750 |
| 2.8 | Площадь благоустроенных территорий всего, их них: | кв. м | 0 |
|  | - территории массового отдыха населения (скверы и т.п.) | кв. м | 0 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м | 0 |

*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

*\*\* - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пять минут.*

Приложение 6

к муниципальной программе

Визуализация объектов благоустройства в соответствии с минимальным перечнем работ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  пп | Образцы элементов благоустройства | Внешний вид |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Освещение дворовой территории  (прожектор  на стене) | C:\Documents and Settings\sergeevav\Рабочий стол\Фонарь 2.jpg |
| 2 | Опора освещения | ulichnyj-svetilnik-stolb-fumagalli-mizarrcefa-chernyjprozrachnyj-11m |
| 3 | Скамейка на металлических ножках | 3438 |
| 4 | Урна металлическая | урна_УОН**i?id=55747ee94b689c099015827f198f947c-l&n=13** |

Примерные образцы элементов благоустройства по дополнительному перечню работ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  пп | Образцы элементов благоустройства | Внешний вид |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Качалка |  |
| 2 | Качалка - балансир | http://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/mk-20.jpg?itok=XYf_kczn |
| 3 | Горка |  |
| 4 | Карусель |  |
| 5 | Спортивное оборудование |  |
| 6 | Ограждение |  |