АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018г                                           №        43                         с. Ремонтное

О внесении изменений в муниципальную программу

- Ремонтненского сельского поселения  «Формирование

- современной городской среды территории муниципального

- образования «Ремонтненское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы  «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» на 2018-2022 годы», согласно решения Собрания депутатов от 09.02.2018г №59 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 27.12.2017г №56  «О бюджете  Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения № 211 от 13.09.2013г,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения  № 132 от 01.12.2017г.

- 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации  Ремонтненского

- сельского поселения                                                                    А.Я.Яковенко

- Постановление вносит:

- сектор экономики и финансов

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу

Ремонтненского сельского поселения «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Ремонтненского сельского

поселения № 43 от 19.02.2018г

1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование  современной

городской среды территории муниципального образования

«Ремонтненское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

(далее - Программа)

| Наименование муниципальной Программы | «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Ремонтненского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Ремонтненского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Благоустройство общественных территорий Ремонтненского сельского поселения. 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ремонтненского сельского поселения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ремонтненского сельского поселения и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Ремонтненского сельского поселения. 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории Ремонтненского сельского поселения 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий Ремонтненского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Количество благоустроенных дворовых территорий; - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - Охват населения благоустроенными дворовыми территориями; - Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; - Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; - Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; - Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | общий объем финансовых средств 2 480,4 тыс. руб., из них: федеральный бюджет -0,00 тыс.рублей ; областной бюджет – 2 170,4 тыс. рублей ; местный бюджет – 310,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: 1. Увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям. 2. Увеличить долю благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей. |

2. Приложения №4 к муниципальной программе изложить в следующей    редакции:

Приложение 4

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение»

«Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение на 2018-2022 годы»

| - Наименование | - Ответственный исполнитель | - Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - Муниципальная программа муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение»«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение на 2018-2022 годы» | - Администрация Ремонтненского сельского поселения | ВСЕГО, в том числе | 310,0 | 1085,2 | 1085,2 | 1085,2 | 1085,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 1085,2 | 1085,2 | 1085,2 | 1085,2 |
|  |  | местный бюджет | 310,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма №1. Благоустройство общественных территорий Ремонтненского сельского поселения Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий Ремонтненского сельского поселения | - Администрация Ремонтненского сельского поселения | ВСЕГО, в том числе | 310,0 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342, |
|  |  | местный бюджет | 310,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма №2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ремонтненского сельского поселения. Основное мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ремонтненского сельского поселения. | - Администрация Ремонтненского сельского поселения | ВСЕГО, в том числе | 0 | 742,7 | 742,7 | 742,7 | 742,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 742,7 | 742,7 | 742,7 | 742,7 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 3. Приложение №5 к муниципальной программе изложить в следующей    редакции:

Приложение 5

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение»

«Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение»  на 2018-2022» «годы»

| Наименование контрольного события программы | Ста-тус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Контрольное событие № 1 Размещение аукционной документации на сайте |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  |  | до 31. 03. |  |  |  | до 31. 03. |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 Проведение аукционных торгов |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  |  |  | до 30. 05. |  |  |  | до 30. 05. |  |  |
| Контрольное событие № 3 Заключение муниципальных контрактов и начало производства работ |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  |  |  | до 30. 06. |  |  |  | до 30. 06. |  |  |
| Контрольное событие № 4 Отремонтировано и сдано в асфальтовое покрытие территорий общего пользования |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | до 30. 11. |  |  |  | до 30. 11. |
| Контрольное событие № 5 Установлены и сданы в эксплуатацию осветительные приборы на территориях общего пользования |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | до 30. 11. |  |  |  | до 30. 11. |
| Контрольное событие № 6 Отремонтировано и сдано в эксплуатацию асфальтовое покрытие дворовых территорий |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | до 30. 11. |  |  |  | до 30. 11. |
| Контрольное событие № 7 Установлены и сданы в эксплуатацию осветительные приборы на дворовых территориях |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | до 30. 11. |  |  |  | до 30. 11. |
| Контрольное событие № 8 Отбор дворовых территорий для благоустройства в 2019 году |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 9 Отбор дворовых территорий для благоустройства в 2020 году |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | до 15. 12. |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 10 Составление адресных перечней |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | до 30. 12. |  |  |  | до 30. 12. |
| Контрольное событие № 11 Утверждение постановления администрации Ремонтненского сельского поселения «Об утверждении адресного перечня на последующий год» |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | до 30. 12. |  |  |  | до 30. 12. |
| Контрольное событие № 12 Разработка и утверждение дизайн-проектов |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  | 30.06 |  |  | 15. 02. |  |  |  | 15. 02. |  |  |  |
| Контрольное событие № 13 Подготовка и проверка сметных расчетов |  | Администрация Ремонтненского сельского поселения |  | 30.08 |  |  | 20. 03. |  |  |  | 20. 03. |  |  |  |